АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________ № _________

пгт Мостовской

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 18 мая 2022 г № 521«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Мостовский район «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в связи с приведением в соответствие объемов финансового обеспечения программных мероприятий в соответствии с решениями Совета муниципального образования Мостовский муниципальный район Краснодарского края от 22 декабря 2025 г. № 62 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Мостовский муниципальный район Краснодарского края от 11 декабря 2024 г. № 463 «О бюджете муниципального образования Мостовский район на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и от 10 декабря 2025 г. № 50 «О бюджете муниципального образования Мостовский муниципальный район Краснодарского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», в целях обеспечения эффективности реализации мероприятий по муниципальной программе муниципального образования Мостовский район «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»                          п о с т а н о в л я ю:

- Внести в постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 18 мая 2022 г. № 521 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Мостовский район «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» изменение, изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Отделу информатизации и связи управления делами администрации муниципального образования Мостовский район (Килин А.М.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Мостовский район и сайте www.predgorie.online.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

- Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 19 февраля 2025 г. № 139 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Мостовский район от 18 мая 2022 г. № 521 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Мостовский район «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения».

- Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава муниципального образования

Мостовский район			                  	                      С.В. Ласунов

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Мостовский район от___________№___________ |
| --- | --- |
|  | «Приложение УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации муниципального образования Мостовский район от 18 мая 2022 г. №521 (в редакции постановления администрации муниципального образования Мостовский район от___________№___________) |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Мостовский район

«Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

Мостовский район «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»

| Координатор муниципальной программы | управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | первый заместитель главы администрации; отдел по физической культуре и спорту; районное управление образованием; управление имущественных и земельных отношений; отдел культуры; финансовое управление; управление архитектуры и градостроительства. |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | формирование развитой инфраструктуры Мостовского района для повышения качества жизни населения Мостовского района, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, развитие и реализация культурного потенциала населения |
| Задачи муниципальной программы | повышение уровня комплексного обеспечения муниципальных образований Мостовского района объектами общественной инфраструктуры, повышение уровня обеспеченности населения Мостовского района объектами социальной инфраструктуры муниципальной собственности |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | количество построенных (приобретенных) плоскостных спортивных сооружений и учебных корпусов в ходе реализации программы |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022 год и на плановый период до 2028 года, этапы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | общий объем финансирования программы составляет 448729,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год – 43351,0 тыс. рублей; 2023 год – 165134 тыс. рублей; 2024 год – 80735 тыс. рублей; 2025 год – 114810 тыс. рублей; 2026 год – 44599,1 тыс. рублей; 2027 год – 50,0 тыс. рублей; 2028 год – 50,0 тыс. рублей. |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния

и прогноз развития

На территории муниципального образования Мостовский район одной из главных задач является обеспечение комфортных условий и увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом, а также учащихся в области дополнительного художественного образования, нравственного и эстетического воспитания.

В настоящее время расставлены приоритетные акценты в вопросах здоровьесбережения населения страны и, в первую очередь, укрепления здоровья подрастающего поколения. Создание условий, обеспечивающих возможность для детей и молодежи вести здоровый образ жизни и систематически заниматься физической культурой и спортом, - основная цель стратегии развития физической культуры и спорта в районе.

Для достижения целей и задач, необходима модернизация всей системы физического воспитания в образовательных организациях, в том числе развитие их физкультурно-спортивной базы, а также привлечение наибольшего количества детей к творческой деятельности с помощью  дополнительных мест в области культуры (художественного образования). В числе прочих мероприятий в этом направлении подразумевается и внедрение новых проектов общеобразовательных организаций с обязательным включением объектов спорта (спортивных залов различного назначения), или проектов отдельных физкультурно-спортивных сооружений (многопрофильных и комплексных плоскостных и крытых спортивных сооружений), а также строительство дополнительных корпусов на территории существующих общеобразовательных и образовательных организаций.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели,

сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью реализации муниципальной программы муниципального образования Мостовский район «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» (далее также - программа) является повышение уровня комплексного обеспечения муниципального образования Мостовский район объектами общественной инфраструктуры, а так же увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом.

Достижение поставленной цели обеспечивается за счет строительства, реконструкции (в том числе реконструкции объектов незавершенного строительства) и технического перевооружения объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретения объектов недвижимости, движимого имущества (необходимого для обеспечения функционирования приобретаемого (приобретенного) объекта недвижимости), в том числе в целях реализации мероприятий, направленных на создание в Мостовском районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

При выполнении намеченных в программе мероприятий запланировано достижение целевых показателей, указанных в приложении  к данной программе.

Сроки реализации программы 2022 – 2028 годы, этапы не предусмотрены.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной программы приведены в табличной форме (приложение 1 к Программе).

Раздел 3. Перечень и краткое описание мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием источников и объемов финансирования, сроков их реализации и исполнителей представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Реализация программы предусматривается за счет средств краевого и местного бюджетов.

В рамках программы предусматривается предоставление субсидий местному бюджету на софинансирование расходных обязательств.

Общий объем финансирования программы на 2022 – 2028 годы составляет 448729,1 тыс. руб., в том числе:

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| # Основные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2022 год 1-й год реализации | 43 351,0 | 0 | 39 399,4 | 3951,6 | 0 |
| 2023 год 2-й год реализации | 165 134 | 0 | 132 717,5 | 32416,5 | 0 |
| 2024 год 3-й год реализации | 80735 | 0 | 76068,5 | 4666,5 | 0 |
| 2025 год 4-й год реализации | 114810 | 0 | 103560,9 | 11249,1 | 0 |
| 2026 год 5-й год реализации | 44599,1 | 0 | 40698,2 | 3900,9 | 0 |
| 2027 год 6-й год реализации | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
| 2028 год 7-й год реализации | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
| Всего по программе | 448729,1 | 0 | 392444,5 | 56284,6 | 0 |

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной подпрограммы

В рамках реализации муниципальной программы оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями не предусматривается.

6. Меры правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

Правовые акты, регулирующие реализацию данных мероприятий. Реализация мероприятий муниципальной программы не потребует изменения правового регулирования. При включении в муниципальную программу дополнительных мероприятий, требующих изменения, будут разработаны и утверждены нормативно-правовое акты.

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценки эффективности муниципальной программы производится в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Мостовский район от 16 апреля 2019 г. № 331 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и методике оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании Мостовский район».

Раздел 8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль

за ее выполнением

Текущее управление программой осуществляет ее координатор, который:

координирует работу участников программы по ее разработке и реализации;

контролирует работу участников программы по достижению ее целевых показателей;

контролирует реализацию программы в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;

на основании предложений участников программы, с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по мероприятиям программы, их исполнителей, механизма реализации программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач программы;

осуществляет ведение ежеквартальной, годовой отчетности, по реализации программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического                              планирования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет («ГАС «Управление») до 25 числа следующего за отчетным периодом;

Участники программы, в пределах своей компетенции, обеспечивают реализацию программы, ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетном кварталом, предоставляют координатору информацию об исполнении основных направлений мероприятия программы.

Ежеквартально участники программы представляют в управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг доклад о ходе реализации мероприятия программы.

Доклад должен содержать:

- сведения о фактических объемах финансирования программы в разрезе источников финансирования;

- сведения о фактическом выполнении программных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

- сведения о фактически достигнутых показателях реализации программы.

Предложения по корректировке программы вносятся заинтересованными отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального образования Мостовский район в управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район и рассматриваются при подведении итогов реализации программы.

Формы по мониторингу хода реализации муниципальной программы ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала, представляются ответственным исполнителем в управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район.

Координатор муниципальной программы в соответствии с приложением № 7, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Мостовский район от 16 апреля 2019 г. № 331 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проектов муниципальных правовых актов муниципального образования Мостовский район» проводит общественные обсуждения проекта муниципальной программы.

Программа реализуется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с  Федеральным законом от                        5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд».

Начальник управления экономики,

инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг

администрации муниципального образования

Мостовский район                                                           	           С.С. Скороходова

Приложение 1

# к муниципальной программе    муниципального образования «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы муниципального образования Мостовский район

«Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетный год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальной программы муниципального образования Мостовский район «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество построенных (приобретенных) плоскостных спортивных сооружений в ходе реализации программы, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство объекта: «Центр единоборств, по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, п.г.т. Мостовской, ул.Переправненская, 11-Б» | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Строительство объекта: «Универсальный спортивный зал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 13 имени Маршала Советского Союза Семена Михайловича Буденного поселка Восточного муниципального образования Мостовский район» | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Проектирование объекта: «Универсальный спортивный зал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29 имени Константина Федоровича Зайцева поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Строительство объекта: «Универсальный спортивный зал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29 имени Константина Федоровича Зайцева поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район» | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Проектирование объекта «Универсальный спортивный зал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 имени Ивана Абрамовича Кутинова хутора Первомайского муниципального образования Мостовский район» | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Строительство объекта «Универсальный спортивный зал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 имени Ивана Абрамовича Кутинова хутора Первомайского муниципального образования Мостовский район» | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Проектирование объекта: «Учебный корпус МБУДО «Мостовская ДШИ» по адресу: пгт.Мостовской, ул.Горького,142/1» | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8 | Строительство объекта: «Учебный корпус МБУДО «Мостовская ДШИ» по адресу: пгт.Мостовской, ул.Горького,142/1» | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.9 | Проектирование и реконструкция с элементами реставрации здания «Казачье училище», 1908 г., 1918 г., 1950-е гг., Краснодарский край, Мостовский район, ст-ца Ярославская, ул.Школьная, 21, (МБОУ СОШ №14 станицы Ярославской) | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.10 | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Крытый плавательный бассейн, по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, пгт Мостовской, ул. Переправненская, 11 В» | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.11 | Строительство объекта: «Крытый плавательный бассейн, по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, пгт Мостовской, ул. Переправненская, 11 В» | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Начальник управления экономики,

инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг

администрации муниципального образования

Мостовский район                                                           	          								   С.С. Скороходова

Приложение 2

# к муниципальной программе    муниципального образования «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Мостовский район

«Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус (1) | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Государственный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местные бюджеты | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Цель 1 «Формирование развитой инфраструктуры Мостовского района для повышения качества жизни населения Мостовского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1 «Повышение уровня комплексного обеспечения муниципальных образований Мостовского района объектами общественной инфраструктуры, повышение уровня обеспеченности населения Мостовского района объектами социальной инфраструктуры муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство объекта: «Центр единоборств, по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, п.г.т. Мостовской, ул.Переправненская, 11-Б» |  | 2022 год | 37 871,5 | - | 34 084,3 | 3 787,2 | - | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимости, движимого имущества в целях реализации мероприятий, направленных на создание в Мостовском районе новых мест в спортивных организациях |  | Администрация муниципального образования Мостовский район |
|  |  |  | 2023 год | 88782,9 | - | 63477,1 | 25305,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2028 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 126654,4 | - | 97561,4 | 29093 | - |  |  |  |
| 1.1.2 | Строительство объекта: «Универсальный спортивный зал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 13 имени Маршала Советского Союза Семена Михайловича Буденного поселка Восточного муниципального образования Мостовский район» |  | 2022 год | 5 479,5 | - | 5 315,1 | 164,4 | - | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимости, движимого имущества в целях реализации мероприятий, направленных на создание в Мостовском районе новых мест в общеобразовательных организациях |  | Администрация муниципального образования Мостовский район, |
|  |  |  | 2023 год | 58281,6 | - | 55 660,4 | 2621,2 | - |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2028 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 63761,1 | - | 60 975,5 | 2785,6 | - |  |  |  |
| 1.1.3 | Проектирование объекта: «Универсальный спортивный зал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29 имени Константина Федоровича Зайцева поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район» |  | 2022 год | - | - | - | - | - | Получение проекта объекта общественной инфраструктуры муниципального значения, в целях реализации мероприятий, направленных на создание в Мостовском районе новых мест в общеобразовательных организациях |  | Администрация муниципального образования Мостовский район, |
|  |  |  | 2023 год | 4669,9 | - | 3 589,0 | 1080,9 | - |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2028 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 4 669,9 | - | 3 589,0 | 1080,9 | - |  |  |  |
| 1.1.4 | Строительство объекта: «Универсальный спортивный зал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29 имени Константина Федоровича Зайцева поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район» |  | 2022 год | - | - | - | - | - | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимости, движимого имущества в целях реализации мероприятий, направленных на создание в Мостовском районе новых мест в общеобразовательных организация |  | Администрация муниципального образования Мостовский район |
|  |  |  | 2023 год | 13,7 | - | - | 13,7 | - |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 45419,9 | - | 43 032,1 | 2387,8 | - |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 32440,7 | - | 30937,4 | 1503,3 | - |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2028 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 77874,3 | - | 73969,5 | 3904,8 | - |  |  |  |
| 1.1.5 | Проектирование объекта «Универсальный спортивный зал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 имени Ивана Абрамовича Кутинова хутора Первомайского муниципального образования Мостовский район» |  | 2022 год | - | - | - | - | - | Получение проекта объекта общественной инфраструктуры муниципального значения, в целях реализации мероприятий, направленных на создание в Мостовском районе новых мест в общеобразовательных организациях |  | Администрация муниципального образования Мостовский район |
|  |  |  | 2023 год | 4 687,4 | - | 3 589,0 | 1 098,4 | - |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2028 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 4 687,4 | - | 3 589,0 | 1 098,4 | - |  |  |  |
| 1.1.6 | Строительство объекта «Универсальный спортивный зал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 имени Ивана Абрамовича Кутинова хутора Первомайского муниципального образования Мостовский район» |  | 2022 год | - | - | - | - | - | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимости, движимого имущества в целях реализации мероприятий, направленных на создание в Мостовском районе новых мест в общеобразовательных организациях |  | Администрация муниципального образования Мостовский район |
|  |  |  | 2023 год | 360,4 | - | - | 360,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 34 794,5 | - | 33 036,4 | 1758,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 75362,6 | - | 72623,5 | 2739,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2028 год | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 110517,5 | - | 105 659,9 | 4857,6 |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Проектирование объекта: «Учебный корпус МБУДО «Мостовская ДШИ» по адресу: пгт.Мостовской, ул.Горького,142/1» |  | 2022 год | - | - | - | - | - | Получение проекта объекта общественной инфраструктуры муниципального значения, в целях реализации мероприятий, направленных на создание в Мостовском районе новых мест в организациях культуры |  | Администрация муниципального образования Мостовский район |
|  |  |  | 2023 год | 8 338,1 | - | 6 402,0 | 1 936,1 | - |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2028 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 8 338,1 | - | 6 402,0 | 1 936,1 | - |  |  |  |
| 1.1.8 | Строительство объекта: «Учебный корпус МБУДО «Мостовская ДШИ» по адресу: пгт.Мостовской, ул.Горького,142/1» |  | 2022 год | - | - | - | - | - | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимости, движимого имущества в целях реализации мероприятий, направленных на создание в Мостовском районе новых мест в общеобразовательных организациях |  | Администрация муниципального образования Мостовский район |
|  |  |  | 2023 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 430,6 | - | - | 430,6 | - |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2028 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 430,6 | - | - | 430,6 | - |  |  |  |
| 1.1.9 | Проектирование и реконструкция с элементами реставрации здания «Казачье училище», 1908 г., 1918 г., 1950-е гг., Краснодарский край, Мостовский район, ст-ца Ярославская, ул.Школьная, 21, (МБОУ СОШ №14 станицы Ярославской) |  | 2022 год | - | - | - | - | - | Получение проекта объекта общественной инфраструктуры муниципального значения, в целях реализации мероприятий, направленных на создание в Мостовском районе новых мест в организациях культуры |  | Администрация муниципального образования Мостовский район |
|  |  |  | 2023 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 90 | - | - | 90 | - |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 3202,8 | - | 0 | 3202,8 | - |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 24105,1 | - | 20 867,6 | 3237,5 | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2028 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Всего: | 27397,9 | - | 20 867,6 | 6530,3 | - |  |  |  |
| 1.1.10 | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Крытый плавательный бассейн, по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, пгт Мостовской, ул. Переправненская, 11 В» |  | 2022 год | - | - | - | - | - | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения |  | Администрация муниципального образования Мостовский район |
|  |  |  | 2023 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 3803,9 | - | - | 3803,9 | - |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 20444,0 | - | 19830,6 | 613,4 | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2028 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 24247,9 | - | 19830,6 | 4417,3 | - |  |  |  |
| 1.1.11 | Строительство объекта: «Крытый плавательный бассейн, по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, пгт Мостовской, ул. Переправненская, 11 В» |  | 2022 год | - | - | - | - | - | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения |  | Администрация муниципального образования Мостовский район |
|  |  |  | 2023 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 50 | - | - | 50 | - |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 50 | - | - | 50 | - |  |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 50 | - | - | 50 | - |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 150 | - | - | 150 | - |  |  |  |
|  | Итого по программе: |  | 2022 год | 43 351,0 | 0 | 39 399,4 | 3951,6 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 165 134 | 0 | 132 717,5 | 32416,5 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 80735 | 0 | 76068,5 | 4666,5 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 114810,0 | 0 | 103560,9 | 11249,1 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 44599,1 | 0 | 40698,2 | 3900,9 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 год | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2028 год | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 448729,1 | 0 | 392444,5 | 56284,6 | 0 |  |  |  |

».

Начальник управления экономики,

инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг

администрации муниципального образования

Мостовский район                                                                      						            С.С. Скороходова